**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОБРОВО-ЛЯВЛЕНСКОЕ»**

**ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01 апреля 2022 года п. Боброво № 40

**О проведении месячника по благоустройству на территории**

**муниципального образования «Боброво-Лявленское» в 2022 году**

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния, наведения чистоты и порядка на территории поселения, администрация муниципального образования «Боброво-Лявленское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Организовать и провести в период с 22 апреля по 21 мая 2022 года мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения «Боброво-Лявленское» с участием организаций, учреждений и жителей населенных пунктов.

 2. Объявить 22,23,29,30 апреля и 6,14,21 мая 2022 года днями проведения субботников по благоустройству и очистке территории населенных пунктов.

 3. Утвердить состав оперативного штаба по подготовке и проведению и проведению месячника по благоустройству и очистке территории (приложение№1).

 4. Всем организациям и предприятиям, независимо от их форм собственности, расположенных на территории муниципального образования принять активное участие в благоустройстве и очистке собственной и прилегающей территории.

 5. Определить для организаций и предприятий, независимо от их форм собственности, прилегающую к ним территорию для наведения порядка до 10 метров от границ по периметру, в зависимости от мест расположения организаций и предприятий.

 6. Определить для физических лиц прилегающую к ним территорию для наведения до 10 метров от границ по периметру, в зависимости от мест расположения земельных участков.

 7. Руководителям организаций и учреждений независимо от форм собственности, старостам населенных пунктов –принять к руководству и исполнению утвержденный план проведения работ по благоустройству населенных пунктов и территории сельского поселения (приложение №2).

 8. Старостам населенных пунктов выявить факты захламления территории несанкционированными и стихийными свалками.

 8.1. Провести проверку территорий организаций, учреждений, садоводческих товариществ на предмет наличия мусоросборочных площадок и заключенных договоров на вывоз ТБО.

 8.2 Организовать озеленение территории населенных пунктов: посадка деревьев, кустарников.

 9. Старостам населенных пунктов провести разъяснительную работу среди населения по наведению порядка на общественных и придомовых территориях.

 9.1. Организовать работу среди населения по приведению в порядок ограждений домовладений, фасадов домов, фасадов хозяйственных построек и подъездных путей к ним.

 9.2. Организовать выход максимального количества населения на субботники.

 9.3. Определить в населенных пунктах места сбора мусора на период месячника, для дальнейшего его вывоза и утилизации.

 10. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике муниципального образования «Боброво-Лявленское» и на официальном сайте муниципального образования «Боброво-Лявленское».

 11. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава муниципального образования И.В. Титарчук

Приложение № 1

к постановлению

 от 01.04.2022 №40

**Состав оперативного штаба по подготовке и проведению месячника**

**по благоустройству и очистке территории муниципального образования «Боброво-Лявленское»**

1. Помощник главы по общим вопросам- Карбасникова М.А.
2. Помощник главы по вопросам ЖКХ- Баджурак М.В.
3. Главный специалист- Федотова М.Г.
4. Ведущий специалист – Нейман И.Б.

Приложение № 1

к постановлению

 от 01.04.2022 №40

**План проведения работ по благоустройству населенных пунктов и территорий муниципального образования «Боброво-Лявленское» на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование выполняемых работ | Время проведенияработ | Место проведения работ | Объем работ привлекаемой техники | Ответственный за выполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Территории производственных и других объектов площадей (земли общего пользования) |
| 1. | Сбор, вывоз мусора с территории организаций и предприятий | 22.04-21.05.2022г | Территория закрепленная за организациями | Средства и люди предприятий и организаций | Руководители предприятий организаций |
| 2. | Очистка территорий прилегающей к границам ограждения организаций предприятий | 22.04-21.05.2022г | Территория закрепленная за организациями населенные пункты | Средства и люди предприятий и организаций | Руководители предприятий организаций, старосты и жители населенных пунктов |
| 3. | Покраска фасадов объектов | 01.05-21.05.2022г | Все организации и учреждения независимо от форм собственности | На усмотрение руководства по мере необходимости  | Руководители предприятий организаций |
| 2. Территории населенных пунктов |
| 1. | Очистка территорий прилегающих к муниципальному жилому фонду | 22.04-21.05.2022г | До 10 метров по внешнему периметру | ООО УК «Каскад», ООО «УЖК», | Руководители УК, старосты, население |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок, сбор и утилизация бытового мусора | 22.04-21.05.2022г | Вся территория поселения | Техника админист-рации | Руководители УК, администра-ция МО |
| 3. | Санитарная очистка территорий прилегающих к речкам, водоемам, дорогам в населенных пунктах | 22.04-21.05.2022г | Земли общего пользования в охранной зоне водоемов, дорог | Средства администрации и ООО «Архан-гельск Автодор» | Администра-ция |
| 4. | Санитарная очистка | 22.04-21.05.2022г | Территория возле обелиска, детская площадка | Средства админис-трации | Администра-ция, жители |
| 5. | Очистка территорий кладбищ | 22.04-08.05.2022г | Территория кладбищ | Средства админис-трации | Жители |
| 3. Закрепление учащихся школ |
| 1. | МБУ Бобровская СОШ | По отдельному плану | П. Боброво, дер. Новинки | До 100 чел. | Директор школы |